## Slide 1
ArchFlow / Monkey 团队会议
两周协作：Paper / Blender / Interaction / Backend
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
01
原型已有
产品与研究需要
共同的下一步
直接建模
本地草稿与手动 Sync
设计反馈
白板批注与选中文字回传
执行与恢复
统一 CAD 接口、首个 Hub 运行时
桌面入口
Windows 薄宿主已合入 main
本次会议确定：每条线的负责人、首个交付物，以及两周后的可用结果
Notes: 开场0–4分钟：每人介绍姓名、背景和感兴趣的工作线。现状4–8分钟：原型已有，会议重点是将产品与研究组织成可交付的共同工作。所有状态指源码；已安装或正在运行的Hub不因此自动升级。PR33为桌面Phase A，已于2026-09-13合入；独立分发及干净环境验收仍为后续工作。
来源：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/pull/28
https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/pull/30
https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/pull/33
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md

## Slide 2
共享架构
生成方式可以替换，项目状态持续保留
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
02
人 / Agent / 生成器
提出意图或类型化动作
ArchFlow 项目状态
身份 · 依赖 · 来源 · 版本
Runtime
操作 · 工作进程 · 恢复 · 投影
执行与呈现
OCCT / Rhino / Blender / Diagram / Fab / Viewer
类型化动作
项目版本持续保留
候选可读回、可继续修改
产品界面围绕同一项目工作；具体工具通过既有契约执行与呈现
Notes: 8–11分钟：人、通用Agent和生成器都可以参与生成或修改。ArchFlow保留身份、依赖、来源和版本；运行时负责操作、工作进程、恢复与投影；具体工具执行或呈现结果。图中从意图到执行的箭头是职责关系，不表示任意语义请求已全部自动实现。产品界面为MonkeyArch、Board、Diagram、Fab、Monitor，Hub组合这些界面。
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md

## Slide 3
四条工作线
每条线承担一个清楚的交付，并约定与其他线的接口
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
03
工作线 | 首个交付 | 两周可用结果 | 协作边界
Paper | 术语图与基准协议 | 研究图、结果表与可检验主张 | 测量与形式化
Blender | 原生 .blend 投影 | 修改前后各渲染一张 PNG | 执行 / 场景投影
Interaction | Move / Copy 指针操作 | 连续建模数分钟的直接体验 | 本地草稿 / 类型化动作
Backend | TurnTrace + Monitor | 解释耗时、减少模型轮次 | 上下文 / 执行 / 恢复
接口需要共同修改时，先合入一个小的契约 PR，再分别推进实现
Notes: 11–24分钟：每条线约三分钟。负责人在会上确定，不预设人名。Paper整理研究问题、协议与比较；Blender实现同一项目的场景投影与渲染；Interaction负责本地直接操作；Backend先让真实设计回合可观测，再减少Agent轮次。四条线以现有公共契约协作。
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md

## Slide 4
Paper · 研究问题与三路比较
通用 Agent 能否把设计意图交给确定性运行时执行？
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
04
A
直接 CAD Agent
发现对象
逐步调用 CAD
读取结果
B
当前 ArchFlow
读取项目状态
多轮模型 / 工具
验证候选
C
拟验证路径
编译上下文
决策 → 事务
运行时 → 候选
同一任务与起始版本 · 相同模型配置 · 重复采样
两周交付：研究架构图 + 基准协议 + 首张结果表 + 可检验的主张
Notes: 研究问题沿用会议材料，尚不是实验结论。A为直接/raw CAD Agent；B为当前ArchFlow多轮Agent；C为拟验证的编译上下文与事务运行时路径。固定真实任务、起始版本与provider/model，重复采样，比较模型轮次、读取/工具调用、tokens、首个可见结果、验证完成时间、歧义失败和连续修改漂移。首次交付先定术语与协议；两周交付为一张架构图、一个基准协议、第一张结果表与可证伪的文字主张。数据沿用Monitor，不在看到结果后改变基准规则。
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md

## Slide 5
Blender · 可渲染的场景投影
同一个 ArchFlow 项目，输出并持续更新原生 .blend 场景
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
05
项目状态
原始版本
修改项目状态
新的版本
.blend 投影
语义集合 / 材料
更新投影
继续对应原有身份
场景准备
相机 / 基础照明
更新后的场景
沿用渲染路径
PNG
第一次渲染
PNG
变化后的结果
一个显式投影动作
两周交付：原生场景 + 修改前后的两张渲染图，项目身份保持对应
Notes: 复用#13已有CAD合同，做一个纵向完整演示：显式投影项目到.blend，保持语义/对象身份，映射材料与collection，建立相机和基本照明，渲染一张PNG。然后修改ArchFlow项目状态，重建或更新Blender投影，再渲染变化结果。Blender不是另一份Canonical State。优先一个可靠渲染通道；不支持的几何明确失败。资产、Geometry Nodes、动画等是这个边界未来可能承载的能力，不计入此次两周交付。
来源：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/issues/13
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md

## Slide 6
Interaction · 现有工具的直接操作
先完成 Move / Copy，再推进 Rotate、Scale / Mirror
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
06
选择 / 预选
确定操作对象
指针操作
本地即时预览
点击 / Enter
一个草稿动作
手动 Sync
一个验证候选
本地操作：指针移动时不调用模型
按需执行与保存
先补当前工具需要的吸附保持与推断，再按实际测量决定索引优化
两周交付：连续创建、移动和塑造一个简单体量模型，直接操作保持流畅
Notes: 既有本地预览、hover、Push/Pull、草稿、曲线和撤销已交付。本轮完善鼠标直接操作：选中/预选、激活工具、指针操作与本地预览、可选数值覆盖、点击或Enter结束为一个本地草稿动作。指针运动不发模型请求；完整草稿仍由用户显式Sync生成验证候选。先补当前工具所需的吸附保持和推断，只有测量证明必要才做大场景索引。分别量指针到预览、结束手势到本地确认、Sync到验证候选。
来源：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/issues/14
https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/pull/28
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md

## Slide 7
Backend · 先解释耗时，再减少轮次
TurnTrace / MonkeyMonitor → ContextPack → DesignTransaction
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
07
第一步：自动记录一整轮设计任务
Agent
Hub
Studio
CAD
验证
预览
Monitor：水平瀑布图 · 语义活动树 · 关键路径 · 真实用量与费用口径
第二步：用同一任务验证轮次减少
ContextPack
编译决策上下文
Agent 决策
输出设计事务
Runtime
确定性执行并读回
候选
歧义时再请求判断
Notes: 第一优先级是#32最新Phase0：同一turn_id关联Hub、provider、Studio、candidate、CAD、verify与preview。Monitor自动显示实际测量的摘要、实时水平瀑布图、语义活动树和关键路径，识别重复读取、重试与可避免的唤醒；原始记录置于详情。时间/用量来自真实执行，不手填；价格按确切provider/model/billing配置推导，订阅CLI不可伪称按次账单；未知显示不可用或清晰标注API等价估算。第一切片不改变设计语义。之后依据同一任务的trace推进ContextPack与DesignTransaction，保留现有proposal/candidate/P036，只有真实歧义才重新唤醒Agent。图为工作顺序，未给出未经测量的秒数或收益。
来源：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/issues/32
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md

## Slide 8
协作方式与当场分工
先看谁在改什么，再开自己的 lane；共享接口先合，业务实现后分
ArchFlow / Monkey · 团队会议 · 2026.09.14
08
查看现有任务
owner / contract
独立 lane
branch / worktree
一个小 PR
明确测试与接口
合入 main
共同的集成事实
每条线离会前确定
谁负责
负责人 + 对应 issue / lane
先交付什么
首个 PR / 研究产物 + 文件边界
如何判断完成
测试 / 基准 + 依赖与阻塞
后续方向：Board 协作、桌面完整打包、恢复深化与 Diagram / Fab 扩展
Notes: 24–30分钟：main是共同事实；每个任务一个lane/branch/worktree/PR，先执行python tools/devctl.py work并查看目标owner/contract；不吸收他人未合入WIP，共享契约以小PR先行。每条线离会前口头确认：Track、Owner、Base main SHA、Issue/lane、首个交付物、预期文件/modules、Tests/benchmark、Blocked by。只安排Paper/Blender/Interaction/Backend四条线。Board协作、桌面完整打包、更广的runtime恢复、Diagram/Fab扩展等只作为未来方向，不自动派入本次两周任务。
会议材料：https://github.com/cogco1/ARCHFLOW_V4/blob/8256eb0825d518e9bcd0b328c180146618ddcd34/docs/TEAM_MEETING_AGENDA.md